《工程造价管理》学位课程考试大纲

一、考试对象

继续教育学院和网络教育学院工程管理专业等（本科、专升本）成人学生。

二、考试基本要求

1．熟悉资金时间价值的计算

2．熟练掌握工程造价的组成和计价方法。

3．掌握决策阶段的投资估算、可行性研究和建设项目的财务评价和国民经济评价。

4.．熟悉不确定性分析方法和计算。

5．掌握设计方案的比选、价值工程和限额设计的原理和应用、设计概算与施工图预算的编制与审查。

6．掌握建设工程施工招投标的流程和方法，施工合同的管理。

7．掌握施工阶段的工程索赔、价款结算和造价偏差的确定与控制。

8．掌握竣工验收阶段的决算编制和审查，保修费用的处理，项目的后评估。

9．熟悉资产的分类与管理、财务报表等内容。

三、考试方法和考试时间

考试方法：笔试闭卷，考试时间为120分钟。

四、考试要求和考试内容

（一）工程造价管理概论

1．工程造价管理的基本概念

2．工程造价管理的含义和内容

3．全生命周期造价管理的原理及全过程造价管理的原理

（二）工程造价管理相关知识

1．利息、利率的基本概念和计算方法

2．现金流量的概念及绘制方法

3．资金等值的计算

4．名义利率与有效利率的概念及计算方法

5．价值工程的概念及其特点

6．静态回收期的概念及计算方法

7．基准收益率的概念

8．财务净现值和财务内部收益率的概念和计算方法

9．互斥方案的比较方法

10．设备更新方案的比选方法

（三）工程造价的组成和计价方法

1．建设项目总投资的概念与组成

2．设备及工器具购置费的组成及计算

3．工程建设其他费用的组成

4．预备费、建设期贷款利息的组成内容及计算

5．建筑安装工程费用的组成及计算

6．工程量清单的含义与编制方法及工程量计价的内容

（四）项目决策阶段的造价管理

1．建设项目决策的概念及建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素

2．投资估算的内容及精度要求

3．建设项目投资估算的方法

4．流动资金的估算方法

5．可行性研究的作用、阶段划分及工作内容

6．建设项目财务评价的分类

7．建设项目财务评价指标体系、指标的计算与判别原则

8．建设项目国民经济评价

9．不确定性分析概述

10．盈亏平衡分析及其应用

11．敏感性分析

12．概率分析及决策树的应用

（五）项目设计阶段的造价管理

1．项目设计阶段造价管理概述

2．设计方案评价的原则及内容

3．设计方案技术经济分析的内容、方法和指标

4．价值工程优化设计与限额设计优化设计的应用

5．设计概算的编制与审查

6．施工图预算的编制与审查

（六）项目招投标阶段的造价管理

1．工程项目招投标概述

2．工程项目招投标流程

3．工程项目施工招标

4．工程项目施工投标

5．工程项目施工开标和评标

6．建设工程施工合同示范文本

7．工程项目施工合同管理中的要点

8．合同计价形式及价款确定

（七）工程项目施工阶段工程造价管理

1．工程项目施工阶段造价管理概述

2．工程变更及工程变更价款的计算方法

3．工程索赔及索赔费用的构成及计算方法

4．工程价款结算方式及工程预付款计算

5．工程进度款的支付及工程保修金的预留

6．赢得值（挣值）原理分析造价偏差

（八）工程项目竣工阶段的造价管理

1．工程竣工验收的概念、程序及验收委员会的职责

2．竣工决算的编制与审查

3．保修费用及其处理

4．概算的审查方法

（九）工程项目后评估

1．工程项目后评估概述及方法

2．项目建设过程的后评估

3．项目效益后评估

（十）工程财务相关知识

1．财务会计职能与核算方法

2．企业资产分类和管理

五、考试基本题型比例

1．单项选择题：20%

2．多项选择题：20%

3．填空题：10%

4．简答题：20%

5．计算题：30%

六、考试参考书目

1．徐蓉，吴芸主编.工程造价管理（第2版）.同济大学出版社，2010年2月.

2．陈建国、高显义主编. 工程计量与造价管理（第二版）. 同济大学出版社，2007.2

3．中华人民共和国住房和城乡建设部，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布..《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）.北京：中国计划出版社，2008

4．中华人民共和国建设部，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布.建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）.北京：中国计划出版社，2005

5．全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委员会组编.2009年全国造价工程师执业资格考试培训教材.北京：中国计划出版社，2009

6．齐宝库，黄如宝主编.工程造价案例分析.全国造价工程师执业资格考试培训教材.北京：中国城市出版社，2009

7．2010全国监理工程师培训教材.工程建设投资控制.中国建筑工业出版社，2010

注：考试参考书目仅供参考，不等同于教材。