《工程项目管理》学位课程考试大纲

一、考试对象

继续教育学院和网络教育学院工程管理专业等(本科、专升本科)成人学生。

二、考试基本要求

通过工程项目管理课程的学习，学生应该达到：(1)熟练掌握项目管理和工程项目管理的基本概念，项目的阶段性以及现代工程项目管理理论在我国的发展历史和趋势，了解我国工程监理制度和工程项目管理制度。(2)熟练掌握不同工程项目管理参与者形成的管理模式；掌握常见的工程项目组织结构特点；掌握业主的项目管理组织结构特点；掌握项目经理的作用和项目管理团队的组建。(3)掌握项目管理的决策内容和计划工作，掌握项目的工作分解结构原理，以及常用的计划工具和方法。(4)掌握项目管理的控制原理，以及主要控制工具和方法特别是进度与成本同步控制原理。(5)掌握工程项目采购流程和工作内容，合同管理的特点。(6)掌握工程项目风险管理的基本原理。(7)掌握工程竣工验收工作与后评估要求。

三、考试方法和考试时间

考试方法：笔试闭卷，考试时间为120分钟。

四、考试要求和考试内容

工程项目管理系统地阐述了工程项目管理的基本概念、方法和原理，结合项目管理知识体系介绍工程管理的主要内容，包括工程项目管理的9大知识领域，以及工程项目领域的一些特殊管理方法。具体考试内容及要求如下：

（一）工程项目管理概述

考试要求：

掌握工程项目管理的基本概念、特征、知识体系；掌握我国工程项目管理制度的内涵和发展历史，建设监理制度的特点；了解我国工程项目的设计流程，施工流程。

考试内容：

1．项目的概念、特点

2．工程项目的概念、特点

3．工程项目的阶段性

4．工程项目管理知识体系

5．工程项目管理制度的发展历史

6．建设工程监理制度

7．工程设计和施工流程

（二）工程项目参与者之间的组织模式

考试要求：

掌握工程项目组织模式的特点；掌握传统模式的组织特点；了解设计-建造/EPC/交钥匙模式的组织；了解施工管理模式组织；熟悉组织模式选择的方法；了解项目组织间关系管理。

考试内容：

1．工程项目组织模式的特点

2．传统模式的组织

3．设计-建造/EPC/交钥匙模式的组织

4．施工管理模式组织

5．工程项目参与者之间组织模式的选择

6．组织间关系管理

（三）工程项目参与者内部的组织结构

考试要求：

掌握工程项目组织原理；掌握常见的项目组织结构的优缺点；掌握业主的项目组织结构；了解设计、施工、监理等单位的组织结构。

考试内容：

1．企业组织结构

2．项目组织结构

3．业主的项目组织结构，包括建设法人制度和项目组的业主组织

4．设计、施工、监理等单位的组织结构

（四）工程项目经理与团队管理

考试要求：

掌握工程项目经理的主要职责、能力要求，项目经理的培养方法；掌握项目团队组建的原则和过程；掌握团队发展模型；了解项目组织文化建设。

考试内容：

1．工程项目经理

2．工程项目团队组建

3．工程项目团队管理

4．项目文化

（五）工程项目决策与定义

考试要求：

掌握工程项目决策的程序；了解项目决策的常用经济评价方法和社会评价方法；了解项目章程的概念；掌握项目目标定义；了解工程项目目标优先级；熟练掌握工作分解结构的原则和方法；掌握工作分解结构的集成。

考试内容：

1．工程项目决策、工程项目章程

2．工程项目范围定义

3．工程项目结构分解与编码

（六）工程项目计划

考试要求：

掌握工程项目计划的概念和原则；掌握工期估算的方法；熟悉工程项目进度计划的主要工具和编制方法；掌握成本概念、成本估算、成本计划的编制；了解资源计划的主要内容。

考试内容：

1．工程项目计划概述

2．工程项目工期估算

3．工程项目进度计划

4．工程项目预算与成本计划

5．工程项目资源计划

（七）工程项目进度和绩效管理

考试要求：

掌握项目控制的基本原理；熟练掌握项目纠偏的基本方法；掌握项目时间绩效的管理和进度控制措施；熟练掌握成本和进度同步控制的原理；掌握工程项目质量控制原理；掌握工程项目安全生产制度。

考试内容：

1．工程项目控制原理与绩效

2．项目时间绩效管理

3．成本和进度同步控制

4．工程项目质量管理

5．工程项目安全生产管理

（八）工程项目采购和合同管理

考试要求：

掌握工程项目采购的原则和必备条件；掌握工程项目采购计划的主要内容、标段划分与合同打包；掌握工程项目招标投标的程序；掌握合同管理的基本原则、合同分类；了解变更管理。

考试内容：

1．工程项目采购概述

2．工程项目采购计划

3．工程项目招标文件

4．工程项目的招标与投标程序

5．工程项目合同管理

（九）工程项目风险管理

考试要求：

掌握风险的概念、特点、风险管理的主要内容；掌握风险识别、评估、应对的主要工作内容；了解风险管理中的合同措施；了解常见的工程保险。

考试内容：

1．工程项目风险管理概述

2．识别风险

3．评估风险

4．应对风险

5．风险管理的工程合同措施

6．工程项目保险

（十）工程项目竣工验收与后评估

考试要求：

掌握工程竣工验收的主要程序；掌握工程项目档案管理的基本要求；了解工程项目绩效评价的特点；掌握工程项目后评估的意义和作用。

考试内容：

1．工程项目竣工验收

2．工程项目档案管理

3．项目绩效评价

4．工程项目后评估

（十一）国际工程项目管理

考试要求：

掌握国际工程项目管理的特点；了解国际工程项目市场环境、跨文化管理、人力资源管理等特点。

考试内容：

1．国际工程项目概述

2．国际工程项目的环境

3．国际工程项目的跨文化

4．国际工程项目的人力资源管理

五、考试基本题型比例

1．选择题：30%

2．简单题：30%

3．计算分析题：40%

六、考试参考资料

1．胡文发等，现代工程项目管理，同济大学出版社，2007年

2．胡文发，工程项目管理，化学工程出版社，2007年

3．PMI，PMBOK(项目管理知识体系)(第三版)，2004年

4．网上课件、上课内容

5．其他“工程项目管理”教材

注：考试参考书目仅供参考，不等同于教材。